**Додаток 5**

**до Положення**

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Чорноморська у \_ **2019\_\_ році**

(відповідний звітний період) **по відділу комунального господарства та благоустрою**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Реєстр.**  **номер** | **Назва проекту, місце**  **розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування,**  **тис. грн.** | | | **Виконані роботи** | | | **Отриманий результат** |
| План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  . | Вартість, тис.грн | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 7 | Влаштування пішохідного проходу між вулицями Садовою та Олександрійською | Виконано | 349,7 | 292,512 | 57,188 | Улаштування асфальтобетонного покриття | 349,7 | 292,512 | Поліпшення благоустрою території |
| 2 | 18 | Облаштування зеленої зони відпочинку біля Будинку дитячої та юнацької творчості | Виконано | 136 | 135,99 |  | Замощення тротуарною плиткою зони відпочинку, улаштування пішохідних доріжок, установка бордюрного каменю | 136 | 135,99 | Поліпшення благоустрою території |
| 3 | 1 | Торшерне освітлення скверу «Перемоги» | Виконано | 284,82 | 284.753 | 0.067 | Улаштування торшерного освітлення | 284,82 | 284.753 | Поліпшення благоустрою території |