**Додаток 5**

**до Положення**

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Чорноморська у 2019 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Реєстр.**  **номер** | **Назва проекту, місце**  **розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування,**  **тис. грн.** | | | **Виконані роботи** | | | **Отриманий результат** |
| План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  . | Вартість, тис.грн | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 19 | «Гімнастичний куточок КДЮСШ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 8-Е | Кінець листопада початок грудня 2019 року | 369250,00 | 369250,00 | 00 | Капітальний ремонт благоустрою території з улаштуванням спортивного майданчику Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область ,м.Чорноморськ,вул.1 Травня 8-Е(реалізація проекту в рамках громадського бюджету) | 369250,00 | 369250,00 | Виконано, фото додається |