Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Чорноморська у 4 кварталі 2019 року

(відповідний звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Реєстр.**  **номер** | **Назва проекту, місце**  **розташування** | **Етап реалізації, заходи з виконання** | **Обсяг фінансування,**  **тис. грн.** | | | **Виконані роботи** | | | **Отриманий результат** |
| План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  . | Вартість, тис.грн | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 10 | **Чорноморський НВК- школа сприяння здоров’ю**. **Спорт без обмежень** | Початковий етап. Виконання бюджету поєднані з виконанням капітального будівництва багатофункціонального спортивного майданчика для 4 видів спорту для дітей з обмеженими можливостями. | 80  750 грн | 80  750 грн | 0 грн | 1.Виконано проект  2. Проведено підготовчі будівельні роботи | 80 750 грн | 80 750 грн | 1.Виконано проект  2. Проведено підготовчі будівельні роботи.  3. Замощено асфальтом основну частину майданчика  4.Замощено тротуарною плиткою доріжки по краю майданчика  5. Потребує продовження участі у проекті |